Su persona de contacto:

**Philipp Schulte-Derne**

Marketing y Comunicación

Teléfono +49 7022 702-129

Fax +49 7022 702-101

Philipp.schulte-derne@holzher.com

Palabras totales: 238

Caracteres (con espacios): 1443

**mayo 2019**

#### Fecha

COMUNICADO DE PRENSA

**La estructura está terminada:**

**El nuevo proyecto de construcción en Nürtingen va según lo previsto**

El año pasado se inauguraron las obras de construcción del edificio, que ya está terminado: La nueva sede de la filial de Weinig Holz-Her se encuentra en la planta de Nürtingen y ha supuesto una inversión de 10 millones de euros. En el moderno complejo de edificios, se encuentran los departamentos de ventas, tecnología, desarrollo, asistencia técnica y administración repartidos en una superficie total de 5.800 m2. La construcción de madera formada por material compuesto ya está terminada y está a la vista, no necesita soportes y se distingue visualmente por su especial ligereza. Es el elemento central del corazón del showroom, que cuenta con una superficie de 1.400 m2.

«En lo que se refiere a la planificación, vamos según lo previsto», afirma Frank Epple, administrador de Holz-Her GmbH. Confía en que los más de 100 empleados podrán mudarse al nuevo edificio de la empresa en septiembre de 2019, según lo previsto. Ofrece suficiente espacio para la expansión y un mayor crecimiento, lo que supone un gran avance: Desde su integración en el grupo Weinig en 2010, Holz-Her ha tenido un excelente desarrollo y ha triplicado su volumen de ventas hasta alcanzar los 120 millones de euros en 2017.

Todas las imágenes las pueden descargar aquí:
<http://download.holzher.de/ftp_extern/LIGNA2019>

Foto:

La estructura de la nueva sede central de Holz-Her ya está terminada. La mudanza está prevista para septiembre de 2019.

 



